Plan projet « Colloque domestication »

Date dernier changement : 16/02/2016
Status : DRAFT

Historique
Date	Auteur	Description
16/02/2016	Rodney	Création du document (brouillon)
17/02/2016	Richards	Ajout rdv client à préciser

Interlocuteurs WildCodeSchool :
- Rodney
- Nicolas
- Richard
- Florian

Interlocuteur client :
- Charles Stépanoff

Objectif :
Réaliser un site promotionnel pour une conférence « Domestication » destiné au milieu scientifique.
Site d'information uniquement, avec contenu modifiable à tout moment.

Description :
But de la conférence :
- Rencontre de univers des sciences sociales et sciences naturelles
- mettre en contact deux mondes différents : les hommes et les animaux
- grande attente du public
- ouvert au grand public, gratuité
- Chaque chercheur y présentera un bilan qui donnera lieu à un échange, pas véritablement à un colloque.

Périmètre :
Le projet se limite à la réalisation d'un site informationnel, voué à rester en ligne uniquement jusqu'à la fin du colloque.

Le projet ne prend pas en compte :
- la réservation de places
- la communication entre intervenants
- les réseaux sociaux

Contrainte de livraison
Le site doit être livré au plus tard la 4 mars, et être en ligne dès le 7 mars.
# Le Plan

Besoin
DONE	Préparer entretien (questions)	Nicolas, Richard, Rod
DONE	Récupérer les ressources du client	Nicolas, Richard, Rod
DONE	→ Entretien client	Client, Nicolas, Richard
DONE	Bilan entretien	Nicolas, Richard, Rod

Formation
En cours...	Etudier Wordpress	Rod, Nicolas, Richard

Analyse information et visuel
En cours...	Organisation contenu	Nicolas
En cours...	Arborescence du site	Nicolas
En cours...	Définition charte graphique	Richard
DONE	Se renseigner sur hebergement et nom domaine	Nicolas
DONE	Listing du nombre des interventions et intervenants, titres, bilingue sous forme de tableau	Nicolas

Plan de test d'acceptation
Rédaction du plan de test (equiv. Expression besoin)	Rod

Maquettes / Prototype
Préparation maquette
Squelette site web
→ Revues maquettes avec client	Client

Hébergement site
Mise en place hébergement (+ domaine)

Réalisation
Réalisation site sur Wordpress sans visuels
Application des visuels
Tests

Rédaction contenu
Rédaction contenu	Equipe + Client
→ Revue contenu avec client	Client

Livraison
→ Tests d'acceptation (avec client)	Client

Planning

Mardi 16 Fevrier :	Entretien initial client
Semaine 2 : RDV avec le client (A fixer) : présentation et discussion maquette
Semaine 3 : RDV avec le client (a fixer) : présentation site final + tests