Plan projet « Colloque domestication »

Date dernier changement : 16/02/2016
Status : DRAFT

Historique
Date	Auteur	Description
16/02/2016	Rodney	Création du document (brouillon)

Interlocuteurs WildCodeSchool :
- Rodney
- Nicolas
- Richard
- Florian

Client :
- Charles Stépanoff

Objectif :
A finaliser

Périmètre :
A finaliser

Contrainte de livraison
Le premier objectif doit être livré. Les autres sont facultatifs.
# Le Plan

Expression Besoin, analyse existant
- Préparer entretien (questions)
- Récupérer les ressources du client
→ Entretien client
- Bilan entretien

Recherche/Autoformation
- Etudier wordpress

Analyse information
- Analyser le contenu (organisation sémantique, titres, sous-titres, chapitrage, éléments graphiques informatifs (logos, etc))
- Structurer le contenu pour le site web

Plan de test d'acceptation
- Préparer le test d'acceptation à effectuer (un simple fichier excel pour vérifier que l'on aura rien oublié lors de la réalisation)
- Mettre en place l'hébergement du site

Conception
- Préparer le test pour la conception (un simple excel)
- Concevoir un plan du site
- Concevoir et tester le squelette des pages du site (wireframes)
- Concevoir et tester les maquettes de pages types du site
→ Echanges avec le client (semaine 2)

Réalisation
- Préparer le test pour la phase (un simple excel)
- réaliser et tester les fichiers « html » (ou via Wordpress).
- réaliser l'habillage visuel du site (via Wordpress : css, themes, templates, etc)
- Ajouter le contenu du site et tester le site avec contenu
→ Echanges avec le client (semaine 3)

Test d'acceptation et Livraison
- Tester le site avec le client à partir du plan de test
- Mettre en ligne le site.